#  ИНФОРМАЦИЯ

 **о принятых решениях и мерах по внесенным Представлениям об устранении правонарушений объектами – МБОУ «Гобикская СОШ» Рогнединского района Брянской области», МБОУ «Тюнинская СОШ им. Н .И. Рыленкова» Рогнединского района Брянской области по контрольному мероприятию «Проверка целевого и эффективного использования субсидии, выделенной бюджету Рогнединского муниципального района, на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» в 2021 году» (совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской области).**

 По результатам рассмотрения нарушений и недостатков, отмеченных контрольным мероприятием, представлена информация об устранении нарушений и недостатков по каждому пункту с приложением подтверждающих документов.

 Во исполнение предложений Контрольно-счётной палаты приняты следующие меры.

 За допущенные нарушения и недостатки четырем должностным лицам объявлены дисциплинарных взыскания.

 Проведены следующие мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений:

в нарушение раздела 3 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н (ред. от 15.06.2020), инвентарная карточка объекта «Здание школы» не содержит сведений, характеризующих объект основных средств, затрат по его капитальному ремонту и информацию о гарантийных обязательствах подрядной организации;

**В период проведения контрольного мероприятия Учреждением представлена уточненная форма инвентарной карточки учета нефинансовых активов (ф. 0504031), соответствующая вышеуказанным требованиям.**

в нарушение пункта 6.11 контракта от 26.04.2021
№ 21332250016723245010010001001439124301 заказчиком
МБОУ «Гобикская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» не истребованы, а подрядной организацией
ООО «ХОЗСНАБ» не представлено обеспечение гарантийных обязательств на сумму 50 055 рублей;

**В период проведения настоящего контрольного мероприятия представлена банковская гарантия об обеспечении гарантийных обязательств от АО «Альфа-Банк» от 23.06.2022 № 07885Х на сумму 50 055 рублей.**

в нарушение пункта 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации Учреждением утверждение сметной документации 07.04.2020 осуществлено при отсутствии положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости (заключение от 27.04.2020), комиссией 14 июня 2022 года проведен выборочный контрольный обмер фактически выполненных объемов работ, по итогам которого установлено завышение предъявленных к оплате объемов работ в общей сумме 463,5 тыс. рублей;

в нарушение пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и требований, установленных приложением № 1 к контракту от 26.04.2021 № 21332250016723245010010001001439124301
о договорном индексе 0,895 подрядной организацией ООО «ХОЗСНАБ»
в рамках исполнения контракта от 26.04.2021
№ 21332250016723245010010001001439124301 неправомерно предъявлена к оплате, а заказчиком – МБОУ «Гобикская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» принята и оплачена стоимость дополнительных работ без учета уступки в размере 10,5 % определенной по результатам проведенного электронного аукциона,
что привело к завышению стоимости оплаченных работ в размере
29,2 тыс. рублей.

 Проверкой соблюдения условий заключенного контракта в части сроков выполнения работ и оплаты за выполненные работы по капитальному ремонту кровли МБОУ Тюнинская СОШ им. Н.И. Рыленкова установлено нарушение подрядной организацией ООО «Техинформ-Строй» срока исполнения работ, предусмотренного контрактом, на 7 дней. При этом, в нарушение пункта 9.6 контракта от 23.04.2021 Учреждением не были приняты меры по исчислению пени в сумме 7,4 тыс. рублей за нарушение подрядной организацией сроков исполнения контракта, отражению суммы пени в бухгалтерском учете и взысканию пени с подрядчика;

 **В период проверки Учреждением организована претензионная работа по взысканию пени в сумме 7,4 тыс. рублей, платежным поручением от 20.06.2022 года № 292 ООО «Техинформ-Строй» оплатило Учреждению исчисленные пени в сумме 7,4 тыс. рублей.**

 в нарушение раздела 3 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н (ред. от 15.06.2020), инвентарные карточки объектов «Здание школы» МБОУ Гобикская СОШ, МБОУ Тюнинская СОШ им. Н.И. Рыленкова не содержат сведений, характеризующих объекты основных средств, затрат по их капитальному ремонту и информацию о гарантийных обязательствах подрядных организаций. в нарушение пункта 6.11 контракта от 26.04.2021 заказчиком МБОУ Гобикская СОШ не истребовано, а подрядной организацией ООО «ХОЗСНАБ» не представлено обеспечение гарантийных обязательств на сумму 50 055 рублей;

 **В период проведения контрольного мероприятия нарушение устранено – Подрядной организацией представлена банковская гарантия об обеспечении гарантийных обязательств от АО «Альфа-Банк» от 23.06.2022 № 07885Х на сумму 50 055 рублей.**

 в нарушение пункта 351 Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 14.09.2020), МБОУ «Тюнинская СОШ им. Н.И. Рыленкова» не обеспечено отражение в бухгалтерском учете предоставленной банковской гарантии от АО КБ «Модульбанк» на сумму 53 978, 98 рублей;

 в нарушение пункта 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации Учреждениями утверждена сметная документация на капитальный ремонт при отсутствии положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости:

 По итогам проведенных на объектах выборочных контрольных обмеров и проверки правильности определения стоимости выполненных работ установлены факты завышения объемов и стоимости выполненных работ на общую сумму 589,8 тыс. рублей, в том числе завышены объемы работ –553,9 тыс. рублей, завышена стоимость работ – 35,9 тыс. рублей:

 по объекту «Капитальный ремонт кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гобикская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области», выполненных подрядной организацией ООО «ХОЗСНАБ» – 492,7 тыс. рублей, что соответствует 10,35 % от оплаченных Учреждением объемов;

 по объекту «Капитальный ремонт кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюнинская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области»», выполненных подрядной организацией ООО «Техинформ-Строй» – 97,1 тыс. рублей, что соответствует 2,0 % от оплаченных Учреждением объемов.

 **В период заключительного этапа проведения контрольного мероприятия Учреждениями по выявленным фактам завышения объемов и стоимости выполненных работ Учреждениями результативно проведена претензионная работа с подрядными организациями. В Контрольно-счетную палату представлена информация и копии документов, подтверждающие устранение нарушений на общую сумму 589,8 тыс. рублей, в том числе о выполнении подрядными организациями дополнительных работ на объектах на сумму 537,6 тыс. рублей и о возврате средств в сумме 52,2 тыс. рублей.**

 По итогам контрольного мероприятия сделан вывод об усилении контроля со стороны учредителя.

 Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования субсидии, выделенной бюджету Рогнединского муниципального района, на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» в 2021 году» (совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской области) **снято** с контроля.

 Председатель КСП Рогнединского района В.П. Семкин